GYMVERSE  ·  DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Compendio de documentación del proyecto

Edición integral: descripción, manuales, cierre, rendimiento y aprendizajes

Propósito del documento: Integrar en una sola edición la descripción, los manuales, el cierre, los análisis de rendimiento, las lecciones aprendidas y las recomendaciones de GymVerse.

Versión 1.0  ·  29 de julio de 2026

Base de evidencia: repositorio local GymVerse y validaciones ejecutadas en la fecha del informe.

# CONTENIDO GENERAL

# Parte I — Descripción y demostración del proyecto

# Parte II — Manual técnico

# Parte III — Manual de usuario

# Parte IV — Cierre del proyecto y documentación

# Parte V — Análisis de rendimiento del proyecto

# Parte VI — Análisis de rendimiento del equipo de proyecto

# Parte VII — Lecciones aprendidas

# Parte VIII — Observaciones y recomendaciones

# Esta edición conserva la estructura, tablas, diagramas y evidencias de los ocho documentos originales.

# PARTE I  ·  DESCRIPCIÓN Y DEMOSTRACIÓN DEL PROYECTO

# Contenido

- Resumen ejecutivo y necesidad atendida

- Alcance funcional y actores

- Arquitectura general

- Demostración guiada de cliente, administración y gimnasio

- Criterios de éxito, limitaciones y cierre

# 1. Resumen ejecutivo

GymVerse es una plataforma digital para comercio y operación fitness. Conecta clientes, productos, gimnasios afiliados y personal administrativo en una experiencia que reúne catálogo, compra, entrega a domicilio o retiro, pagos, inventario, recompensas, contenido, soporte y control operativo.

Propuesta central: El diferenciador principal es que el gimnasio afiliado funciona como punto de retiro y operación: mantiene stock local, recibe pedidos, confirma entregas mediante código y solicita reabastecimiento.

# 2. Problema y solución

| Situación | Respuesta de GymVerse |
| --- | --- |
| Compra fitness fragmentada | Catálogo, promociones, favoritos, carrito y pedidos en una sola PWA. |
| Gimnasios aislados del comercio | Afiliación del cliente, retiro, stock local y portal propio. |
| Baja trazabilidad operativa | Estados, códigos de retiro, auditoría, avisos y reportes. |
| Poca fidelización | Puntos, recompensas, contenido fitness y soporte centralizado. |

# 3. Alcance funcional

| Componente | Usuarios | Capacidades principales |
| --- | --- | --- |
| PWA Cliente | Clientes | Cuenta, tienda, carrito, pedidos, gimnasio, recompensas, avisos, soporte y contenido. |
| Panel administrativo | Admin y staff | Ventas, inventario, pedidos, gimnasios, proveedores, promociones, reportes, auditoría y configuración. |
| Portal de gimnasio | Rol gym | Pedidos de retiro, confirmación por código, stock local y solicitudes de reabastecimiento. |
| API central | Todas las interfaces | Reglas de negocio, seguridad, persistencia, integraciones y generación de documentos. |

# 4. Actores y permisos

- Cliente: compra, administra su perfil, afilia gimnasios, solicita devoluciones, abre tickets y canjea recompensas.

- Administrador: tiene control integral, incluidos usuarios internos, permisos y configuración.

- Staff: accede únicamente a los módulos autorizados.

- Gimnasio: opera los pedidos y existencias vinculados a su propio gimnasio.

# 5. Arquitectura general

Figura 1. Arquitectura lógica de GymVerse y sus integraciones principales.

El repositorio está organizado como monorepo con tres aplicaciones. Los frontends React consumen una API Express; Mongoose centraliza la persistencia en MongoDB y las integraciones externas cubren pagos, identidad, correo e imágenes.

# 6. Guion de demostración

Recorrido recomendado: La demostración más completa es el flujo de retiro: recorre los tres tipos de interfaz y prueba la coherencia entre cuenta, inventario, pedido, operación del gimnasio, notificaciones y puntos.

Figura 2. Secuencia recomendada para una demostración end-to-end.

## 6.1 Preparación

- Configurar las variables de entorno sin exponer secretos y verificar la conexión a MongoDB.

- Ejecutar el diagnóstico, cargar datos iniciales y levantar API, cliente y administrador.

- Confirmar que /health reporte la base de datos conectada y que las dos interfaces carguen.

- Usar cuentas de demostración únicamente en entorno local o controlado; no reutilizar credenciales de prueba en producción.

## 6.2 Demostración del cliente

- Iniciar sesión o registrar una cuenta de cliente y revisar la navegación principal.

- Buscar un producto, abrir el detalle, seleccionar una variante con existencia y marcarlo como favorito.

- Entrar a Perfil > Gimnasios, buscar un gimnasio activo y afiliarlo.

- Agregar el producto al carrito, elegir retiro en el gimnasio afiliado y revisar subtotal, descuento, envío y total.

- Crear el pedido con Mercado Pago o pago al recoger, según la configuración de la demostración.

- Abrir Pedidos para comprobar estado, forma de entrega, pago y código de retiro cuando corresponda.

## 6.3 Demostración administrativa

- Iniciar sesión como administrador o staff autorizado.

- Mostrar Resumen, Pedidos e Inventario para relacionar la compra con la operación.

- Actualizar el pedido al estado permitido, generar la guía si aplica y verificar que la acción quede trazable.

- Revisar notificaciones, soporte, reportes y auditoría como evidencia de control transversal.

## 6.4 Demostración del gimnasio

- Iniciar sesión con un usuario de rol gym vinculado al punto de retiro.

- Comprobar que solo aparecen pedidos y stock del gimnasio asociado.

- Cambiar el pedido a listo para recoger y confirmar la entrega con el código correcto.

- Crear una solicitud de reabastecimiento y mostrar su posterior confirmación desde el panel administrativo.

# 7. Evidencias esperadas

| Evidencia | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Pedido | Número, cliente, productos, total, entrega, pago y estado coherentes. |
| Inventario | Descuento en stock central o local conforme al método de entrega. |
| Entrega | Código válido y transición a delivered sin duplicar la operación. |
| Fidelización | Puntos concedidos una sola vez y recompensa disponible según reglas. |
| Control | Notificación y registro de auditoría en acciones relevantes. |

# 8. Criterios de éxito

- Los tres perfiles completan su parte sin acceder a datos o acciones fuera de su rol.

- El total y el descuento son calculados en servidor.

- El stock se descuenta y restaura conforme a creación, cancelación y entrega.

- El pago y los estados del pedido permanecen sincronizados.

- La entrega pickup exige el código correcto.

- Las incidencias producen mensajes comprensibles y no exponen información sensible.

# 9. Limitaciones de la demostración

Los pagos reales, webhooks, correo, Google Login y carga de imágenes dependen de credenciales y URLs públicas. Una demostración local puede validar la mayor parte de la lógica, pero no sustituye una prueba integrada en un entorno público controlado. Tampoco se dispone de telemetría de producción ni de una prueba de carga en el repositorio.

# Base de evidencia y alcance

El contenido se elaboró a partir del estado local del repositorio GymVerse, su README, archivos de despliegue, código fuente, modelos, rutas, documentación existente, historial Git y las validaciones ejecutadas el 29 de julio de 2026. No se utilizaron métricas de producción ni se asumieron aprobaciones no registradas.

GYMVERSE  ·  DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Manual técnico

Arquitectura, instalación, configuración, operación y mantenimiento

Propósito del documento: Servir como referencia para instalar, comprender, desplegar, verificar y mantener la plataforma GymVerse.

Versión 1.0  ·  29 de julio de 2026

Base de evidencia: repositorio local GymVerse y validaciones ejecutadas en la fecha del informe.

# Contenido

- Arquitectura y estructura del monorepo

- Requisitos, instalación y variables de entorno

- Modelo de datos y API

- Seguridad, integraciones y concurrencia

- Despliegue, verificación, mantenimiento y recuperación

# 1. Visión técnica

GymVerse es un monorepo JavaScript con workspaces npm. La API utiliza Node.js, Express y Mongoose; las interfaces de cliente y administración utilizan React y Vite. La PWA de cliente registra un service worker en producción.

Figura 1. Componentes técnicos y dependencias externas.

# 2. Estructura del repositorio

| Ruta | Responsabilidad |
| --- | --- |
| apps/api | API REST, modelos, reglas de negocio, seguridad, integraciones, scripts y entrada serverless. |
| apps/customer | PWA para catálogo, compra, pedidos, perfil, gimnasios, recompensas y soporte. |
| apps/admin | Panel administrativo, permisos de staff y portal operativo de gimnasio. |
| documentacion | Documentos funcionales, técnicos y de gestión. |
| .github/workflows | Validación de build, auditoría interna y análisis de dependencias. |
| render.yaml / vercel.json / netlify.toml | Definiciones de despliegue para API y frontends. |

# 3. Requisitos

| Elemento | Requisito |
| --- | --- |
| Node.js | 20.19.0 o superior, conforme al package.json raíz. |
| npm | Versión compatible con Node 20 y workspaces. |
| MongoDB | Instancia accesible mediante URI; se recomienda una base separada por ambiente. |
| Navegador | Versión moderna con JavaScript, almacenamiento local y soporte PWA cuando se requiera. |
| Servicios externos | Credenciales de Mercado Pago, Cloudinary, Google y Resend según las funciones habilitadas. |

# 4. Instalación local

- Clonar o abrir el repositorio y trabajar desde su carpeta raíz.

- Copiar .env.example a .env y completar exclusivamente valores del ambiente local.

- Instalar dependencias con npm install.

- Ejecutar npm run doctor para validar MongoDB.

- Ejecutar npm run seed para cargar los datos de demostración cuando corresponda.

- Ejecutar npm run dev para iniciar API, cliente y administrador.

| Servicio | Dirección local predeterminada |
| --- | --- |
| API | http://localhost:4000 |
| Cliente | http://localhost:5175 |
| Administrador | http://localhost:5174 |

# 5. Variables de entorno

| Grupo | Variables | Uso |
| --- | --- | --- |
| Base | NODE_ENV, PORT, MONGODB_URI, MONGODB_DB | Ambiente, puerto y persistencia. |
| Seguridad | JWT_SECRET, JWT_EXPIRES_IN, DATA_ENCRYPTION_KEY | Tokens y cifrado de campos sensibles. |
| Orígenes | CLIENT_ORIGIN, ADMIN_ORIGIN | Política CORS. |
| Límite de acceso | AUTH_RATE_LIMIT_WINDOW_MS, AUTH_RATE_LIMIT_MAX | Control de intentos de autenticación. |
| Identidad y correo | GOOGLE_CLIENT_ID, EMAIL_FROM, RESEND_API_KEY | Google Login y recuperación. |
| Pagos | MERCADO_PAGO_ACCESS_TOKEN, MERCADO_PAGO_WEBHOOK_URL | Checkout Pro y notificaciones de pago. |
| Imágenes | CLOUDINARY_CLOUD_NAME, CLOUDINARY_API_KEY, CLOUDINARY_API_SECRET | Carga externa de imágenes. |
| Frontends | VITE_API_URL, VITE_GOOGLE_CLIENT_ID | URL de API y configuración de Google del cliente. |

Seguridad de configuración: No registrar .env en Git. En producción, JWT_SECRET debe ser robusto y DATA_ENCRYPTION_KEY debe tener al menos 32 caracteres. Las cuentas y claves de demostración deben reemplazarse.

# 6. Componentes de la API

| Prefijo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| /api/auth | Registro, login, Google, recuperación, perfil, contraseña y favoritos. |
| /api/catalog | Categorías, productos, reseñas, gimnasios, promociones, contenido y legales. |
| /api/orders | Pedidos, cupones, pagos, webhooks, devoluciones, pickup y reabastecimiento. |
| /api/admin | Operación administrativa, inventario, gimnasios, reportes, usuarios, auditoría y contenido. |
| /api/rewards | Consulta y canje de recompensas. |
| /api/notifications | Avisos, lecturas y limpieza. |
| /api/support | Tickets y mensajes de soporte. |
| /health | Estado del servicio, conexión de base de datos y tiempo activo. |

El estado actual contiene 116 manejadores de rutas y 21 modelos Mongoose. Estas cifras describen superficie técnica, no cobertura de pruebas.

# 7. Modelo de datos

| Dominio | Modelos principales |
| --- | --- |
| Identidad | User |
| Catálogo | Product, Category, Supplier, ProductReview |
| Comercio | Order, Coupon, ReturnRequest |
| Gimnasios | Gym, GymStock, GymRestockRequest |
| Fidelización | RewardDrop, RewardOrder |
| Operación | StockMovement, RestockGuide, AutomationRun, AuditLog |
| Comunicación | Notification, SupportTicket, ContentPost, LegalDocument |

## 7.1 Reglas de persistencia relevantes

- El inventario central reside en variantes de producto; el inventario de retiro reside en GymStock por gimnasio, producto y SKU.

- Los pedidos conservan estados de operación y pago, datos del proveedor, código de retiro y marcas de idempotencia.

- Teléfonos y direcciones utilizan cifrado autenticado AES-256-GCM.

- Existen índices únicos explícitos para stock por gimnasio/producto/SKU, reseña por producto/cliente y devolución por pedido.

- Las operaciones críticas usan transacciones cuando MongoDB las soporta y una estrategia de conflicto cuando no.

# 8. Seguridad

- Helmet y desactivación de x-powered-by.

- CORS limitado a los orígenes de cliente y administrador.

- JWT para rutas privadas y validación de roles customer, admin, staff y gym.

- Permisos por módulo para staff.

- Rate limit en login, registro, Google Login y recuperación de contraseña.

- Rechazo de claves peligrosas en payloads y límite JSON de 8 MB.

- Hash de contraseñas con bcryptjs y redacción de datos sensibles en logs.

- Cache-Control no-store en todas las rutas /api del estado actual.

- Auditoría para accesos y acciones internas relevantes.

# 9. Integraciones

| Servicio | Flujo | Fallo esperado / tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Mercado Pago | Preferencia, redirección, webhook y refresco de pago. | Mantener pedido pendiente y permitir sincronización posterior. |
| Google | Validación de ID token para cuentas customer. | Deshabilitar opción o informar configuración faltante. |
| Resend | Código de recuperación por correo. | En desarrollo puede registrarse el código; en producción debe configurarse. |
| Cloudinary | Carga de imágenes desde administración. | En producción no debe recurrirse al disco local. |

# 10. Frontends

- Cliente: 11 páginas, navegación por estado y parámetros de URL, actualización periódica de datos y registro de service worker en producción.

- Administrador: 20 páginas, navegación lateral agrupada y filtrada por permisos; el rol gym recibe un portal dedicado.

- Ambos frontends consumen VITE_API_URL y generan recursos versionados por Vite.

- El build actual produce un chunk JavaScript principal por frontend; no se observaron importaciones dinámicas para separar rutas.

# 11. Comandos de operación

| Comando | Propósito |
| --- | --- |
| npm run dev | Levanta los tres servicios en desarrollo. |
| npm run check | Valida sintaxis clave de API y compila cliente y admin. |
| npm run build | Compila únicamente los dos frontends. |
| npm run doctor | Comprueba configuración y conexión MongoDB. |
| npm run audit | Ejecuta la auditoría interna del repositorio. |
| npm audit --omit=dev | Revisa vulnerabilidades conocidas de dependencias de producción. |
| npm run seed | Carga datos iniciales; usar solo con el ambiente correcto. |

# 12. Despliegue

## 12.1 Vercel

El proyecto documenta tres proyectos separados: apps/api como función serverless, apps/customer como Vite y apps/admin como Vite. La API debe recibir los orígenes públicos y el webhook de Mercado Pago; los frontends deben recibir VITE_API_URL.

## 12.2 Alternativas declaradas

render.yaml define un servicio web para la API con healthcheck /health. Los archivos netlify.toml de cliente y admin definen build, redirección SPA, cabeceras de seguridad y caché inmutable para assets. Debe elegirse una ruta de despliegue oficial y mantenerla sincronizada.

# 13. Verificación previa a producción

- Ejecutar npm ci en un ambiente limpio.

- Ejecutar npm run check, npm run audit y npm audit --omit=dev.

- Confirmar /health con MongoDB conectado.

- Validar registro, login, pedido, cancelación, webhook, pickup, devolución y recompensa.

- Verificar permisos de admin, staff y gym con cuentas separadas.

- Comprobar carga Cloudinary, correo Resend y origen Google en URLs públicas.

- Revisar backups, restauración, logs, alertas y rotación de secretos.

# 14. Mantenimiento y diagnóstico

| Síntoma | Comprobación inicial |
| --- | --- |
| API degraded | Revisar URI, nombre de base, DNS/allowlist y estado de MongoDB. |
| CORS bloqueado | Comparar CLIENT_ORIGIN y ADMIN_ORIGIN con los dominios exactos. |
| Pago no cambia | Revisar webhook público, identificadores del proveedor y payment-refresh. |
| Imagen no carga | Validar las tres variables de Cloudinary y el formato enviado. |
| Google Login falla | Validar GOOGLE_CLIENT_ID y orígenes autorizados. |
| Recuperación no llega | Validar RESEND_API_KEY, EMAIL_FROM y registros del proveedor. |
| Stock inconsistente | Revisar método de entrega, cancelación, transacción y registros de auditoría. |

# 15. Respaldo y recuperación

- Definir política de backup de MongoDB por ambiente y probar restauraciones periódicas.

- Conservar configuración de despliegue y variables en un gestor seguro, no en documentos ni repositorio.

- Exportar reportes operativos no sustituye el respaldo de base de datos.

- Documentar RPO y RTO antes de declarar disponibilidad de producción.

- Ante incidente de credenciales, rotar secretos y revisar auditoría antes de reactivar integraciones.

# Base de evidencia y alcance

El contenido se elaboró a partir del estado local del repositorio GymVerse, su README, archivos de despliegue, código fuente, modelos, rutas, documentación existente, historial Git y las validaciones ejecutadas el 29 de julio de 2026. No se utilizaron métricas de producción ni se asumieron aprobaciones no registradas. La verificación realizada no incluyó conexión a un ambiente productivo ni ejecución de pagos reales.

GYMVERSE  ·  DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Manual de usuario

Guía de operación para cliente, administración, staff y gimnasio

Propósito del documento: Orientar a cada rol para completar sus tareas habituales y responder correctamente ante validaciones o errores.

Versión 1.0  ·  29 de julio de 2026

Base de evidencia: repositorio local GymVerse y validaciones ejecutadas en la fecha del informe.

# Contenido

- Acceso, navegación y buenas prácticas

- Operación de la app Cliente

- Operación del panel administrativo y staff

- Operación del portal de gimnasio

- Mensajes, soporte y solución de problemas

# 1. Antes de comenzar

- Utilice la URL asignada a su entorno y un navegador actualizado.

- No comparta su contraseña ni el código de retiro de un pedido.

- Verifique el rol de su cuenta: Cliente, Administrador, Staff o Gimnasio.

- Si la sesión expira o se revoca, vuelva a iniciar sesión.

- Los nombres exactos de algunos botones pueden variar ligeramente según el tamaño de pantalla.

# 2. Roles

| Rol | Dónde ingresa | Alcance |
| --- | --- | --- |
| Cliente | PWA Cliente | Compra, perfil, pedidos, recompensas, soporte y contenido. |
| Administrador | Panel Admin | Todos los módulos y usuarios internos. |
| Staff | Panel Admin | Módulos habilitados por permisos. |
| Gimnasio | Panel Admin / Portal Gym | Pedidos, entrega, stock y reabastecimiento de su gimnasio. |

# 3. App Cliente

## 3.1 Registro e inicio de sesión

- Abra la app Cliente y seleccione registro o inicio de sesión.

- En registro, capture nombre, correo, teléfono, contraseña y confirmación.

- Use una contraseña de al menos ocho caracteres que incluya letras y números.

- Si Google Login está habilitado, use una cuenta destinada al rol customer.

- Al completar el acceso, la tienda se mostrará como vista principal.

Acceso rechazado: Si el correo ya existe, la cuenta está desactivada o la contraseña no coincide, corrija los datos o contacte a soporte. Las cuentas admin, staff y gym no deben entrar por la app Cliente.

## 3.2 Recuperar contraseña

- Seleccione la opción de recuperación e introduzca su correo.

- Revise el código de seis dígitos enviado; su vigencia es limitada.

- Capture el código y una nueva contraseña válida.

- Si supera los intentos o el código vence, solicite uno nuevo.

## 3.3 Tienda y producto

- Use la búsqueda o las categorías para localizar un producto.

- Abra el detalle y revise descripción, precio, variante y stock.

- Seleccione la variante correcta y agréguela al carrito.

- Si inició sesión, puede guardar el producto como favorito o publicar una reseña válida.

## 3.4 Afiliar un gimnasio

- Abra Perfil y seleccione la pestaña Gimnasios.

- Busque por nombre, código, ciudad o dirección usando al menos dos caracteres.

- Seleccione Afiliar en un gimnasio activo que permita retiro.

- Compruebe que aparezca en sus gimnasios y en el carrito como punto de retiro.

## 3.5 Comprar

- Abra el carrito y ajuste cantidades; elimine productos que no desea.

- Seleccione entrega a domicilio o retiro en gimnasio.

- Para retiro, elija uno de sus gimnasios afiliados; la disponibilidad depende del stock local.

- Para domicilio, seleccione o capture una dirección completa; puede guardarla en el perfil.

- Seleccione Mercado Pago. El pago al recoger solo está disponible para retiro.

- Capture un cupón, si aplica, y confirme que el resumen muestre el descuento.

- Confirme el pedido. Si se genera una URL de pago, complete el proceso en Mercado Pago.

## 3.6 Pedidos y devoluciones

- Pedidos muestra historial, estado, pago, forma de entrega y código de retiro.

- Un pago pendiente puede reintentarse mientras el pedido sea válido.

- La cancelación solo se permite en estados iniciales; al cancelar se restaura stock conforme a las reglas.

- Una devolución requiere un pedido entregado y un motivo suficiente; solo puede existir una por pedido.

- Ocultar un pedido del historial del cliente no elimina el registro operativo.

| Estado | Significado para el cliente |
| --- | --- |
| Pendiente de pago | Falta confirmar el pago en línea. |
| Pagado | El pago fue confirmado. |
| En preparación | La operación está preparando el pedido. |
| Listo para recoger | Puede acudir al gimnasio con su código. |
| Enviado | El pedido a domicilio está en tránsito. |
| Entregado | La entrega fue confirmada. |
| Cancelado | El pedido no continuará. |

## 3.7 Perfil, avisos y soporte

- Perfil permite actualizar nombre, teléfono, dirección, contraseña y gimnasios afiliados.

- El correo no se edita desde el perfil.

- Avisos permite consultar, marcar como leídos y limpiar notificaciones visibles.

- Soporte permite crear un ticket, revisar respuestas, contestar y cerrar el caso.

- Legal y Guías muestran únicamente contenido publicado.

## 3.8 Recompensas

- Abra la sección de recompensas y revise puntos, vigencia y stock.

- Seleccione una recompensa activa y una variante disponible.

- Elija el gimnasio de retiro cuando el canje use pickup.

- Confirme el canje. Los puntos y el stock se descuentan una sola vez.

- Revise el pedido de recompensa y sus actualizaciones.

# 4. Panel administrativo y staff

El menú lateral agrupa Prioridad, Operación, Crecimiento, Control, Configuración y Consulta. El administrador ve todos los módulos; staff solo ve los permitidos.

| Módulo | Tareas principales |
| --- | --- |
| Resumen | Métricas, pedidos, inventario y actividad. |
| Pedidos / Archivados | Estados, pagos, guías, archivo y restauración. |
| Devoluciones | Aprobar, rechazar, recibir o reembolsar con nota. |
| Inventario | Productos, variantes, precios, costos, stock e imágenes. |
| Reabastecer | Movimientos, guías, stock local y solicitudes de gimnasios. |
| Gimnasios | Registro, estado, pickup, cuota y acceso de usuario gym. |
| Proveedores | Alta, edición y archivo. |
| Promos | Cupones, vigencia, límites y activación. |
| Recompensas | Drops, pedidos de canje, estados y guías. |
| Contenido / Legal | Publicación, archivo, restauración y versiones. |
| Automatizaciones | Ejecución de reglas y consulta de resultados. |
| Finanzas / Reportes | Lectura de indicadores y descarga PDF/CSV. |
| Auditoría | Consulta de acciones internas relevantes. |
| Usuarios | Solo admin: alta, permisos, estado y roles internos. |

## 4.1 Operar un pedido

- Abra Pedidos y localice el número correspondiente.

- Revise entrega, pago, productos y estado antes de modificarlo.

- Aplique únicamente una transición válida y descargue la guía si corresponde.

- Para pickup, entregue solo cuando el código sea correcto.

- Archive únicamente pedidos cancelados cuando ya no deban aparecer en la vista activa.

## 4.2 Administrar inventario

- Abra Inventario y cree o edite producto, categoría, proveedor y variantes.

- Use un SKU único y capture precio, costo y stock con valores válidos.

- Registre entradas o salidas con nota suficiente para auditoría.

- Suba imágenes únicamente cuando Cloudinary esté disponible en producción.

- Revise el resultado antes de abandonar la vista.

## 4.3 Seguridad de operación

- No asigne permisos mayores a los necesarios.

- No confirme pagos o entregas sin evidencia.

- No comparta códigos de retiro ni exportaciones con datos personales fuera del canal autorizado.

- Revise Auditoría después de cambios sensibles o incidentes.

- Cierre sesión en equipos compartidos.

# 5. Portal de gimnasio

- Inicie sesión con la cuenta gym vinculada al gimnasio correcto.

- Revise el resumen y los pedidos asignados.

- Actualice únicamente los estados permitidos.

- Para entregar, capture el código de retiro presentado por el cliente.

- Revise Stock local y cree una solicitud de reabastecimiento cuando sea necesario.

- Cada solicitud puede incluir hasta 20 líneas; cada línea permite de 1 a 10 piezas y el stock local por SKU no debe superar 10.

# 6. Mensajes frecuentes

| Mensaje o situación | Qué hacer |
| --- | --- |
| Sin stock | Cambiar variante, cantidad, gimnasio o método de entrega. |
| Afilia un gimnasio | Ir a Perfil > Gimnasios y añadir un punto de retiro. |
| Cupón no válido | Revisar código, vigencia, compra mínima y límite de uso. |
| Pago pendiente | Reabrir el pedido y continuar el pago si sigue vigente. |
| Código incorrecto | Verificar el código del pedido; no forzar la entrega. |
| Sin permiso | Solicitar al administrador el permiso del módulo. |
| Sesión expirada | Iniciar sesión de nuevo. |
| Servicio no disponible | Conservar el número de pedido o ticket y reintentar; escalar si persiste. |

# 7. Solicitar soporte

Incluya número de pedido o ticket, fecha aproximada, acción realizada, mensaje recibido y captura sin datos sensibles. No envíe contraseñas, tokens, códigos de recuperación ni datos completos de pago.

# Base de evidencia y alcance

El contenido se elaboró a partir del estado local del repositorio GymVerse, su README, archivos de despliegue, código fuente, modelos, rutas, documentación existente, historial Git y las validaciones ejecutadas el 29 de julio de 2026. No se utilizaron métricas de producción ni se asumieron aprobaciones no registradas.

GYMVERSE  ·  DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Cierre del proyecto y documentación

Estado de entrega, aceptación técnica y transición operativa

Propósito del documento: Formalizar el cierre técnico del alcance disponible, registrar evidencias, pendientes y condiciones para la aceptación final.

Versión 1.0  ·  29 de julio de 2026

Base de evidencia: repositorio local GymVerse y validaciones ejecutadas en la fecha del informe.

# Contenido

- Resumen de cierre y alcance entregado

- Entregables y verificación

- Pendientes, riesgos y transición

- Criterios de aceptación y acta propuesta

# 1. Declaración de cierre

Estado: GymVerse cuenta con una implementación funcional de API, PWA Cliente y Panel Admin/Portal Gym, documentación técnica previa y configuración de despliegue. El repositorio pasa las validaciones disponibles. El cierre se considera técnicamente preparado, pero la aceptación de negocio, las pruebas de producción y la firma de responsables no están registradas y deben completarse.

# 2. Objetivo alcanzado

Se construyó una plataforma que integra comercio fitness, retiro en gimnasios, inventario central y local, pagos, recompensas, soporte, contenido y control administrativo. La solución separa interfaces por audiencia y centraliza reglas en una API.

# 3. Alcance entregado

| Área | Entregado | Estado observado |
| --- | --- | --- |
| Cliente | Cuenta, catálogo, carrito, pedidos, gimnasios, puntos, soporte y PWA. | Implementado |
| Administración | Operación, inventario, gimnasios, promociones, reportes, auditoría y usuarios. | Implementado |
| Gimnasio | Pedidos, entrega por código, stock local y reabastecimiento. | Implementado |
| API y datos | 116 rutas, 21 modelos, seguridad e integraciones. | Implementado |
| Despliegue | Vercel, Netlify para frontends y Render para API. | Configurado; requiere validar ambiente final |
| Documentación | Manuales, diagramas, datos, validaciones y cierre. | Entregado / actualizado |

# 4. Verificación ejecutada

| Control | Resultado al 29/07/2026 |
| --- | --- |
| npm run check | Aprobado: sintaxis clave de API y builds de cliente/admin. |
| Build Cliente | 1,581 módulos; JS 239.90 kB (74.20 kB gzip). |
| Build Admin | 1,591 módulos; JS 288.97 kB (79.16 kB gzip). |
| Auditoría interna | 28 comprobaciones sin advertencias. |
| Dependencias de producción | 0 vulnerabilidades conocidas; 138 dependencias de producción reportadas. |
| Pruebas automatizadas | No se encontraron archivos de prueba. |
| Prueba de carga / SLA | No disponible. |

# 5. Entregables documentales

- Descripción y demostración del proyecto.

- Manual técnico.

- Manual de usuario.

- Cierre del proyecto y documentación.

- Análisis de rendimiento del proyecto.

- Análisis de rendimiento del equipo de proyecto.

- Lecciones aprendidas.

- Observaciones y recomendaciones.

# 6. Pendientes de cierre formal

| Pendiente | Responsable sugerido | Evidencia de cierre |
| --- | --- | --- |
| Pruebas de aceptación de usuario | Product owner / usuarios clave | Casos firmados y defectos resueltos. |
| Pruebas integradas en ambiente público | Responsable técnico | Pago, webhook, Google, correo e imágenes aprobados. |
| Cobertura automatizada crítica | Desarrollo / QA | Suite estable en CI. |
| Carga y observabilidad | DevOps / operación | SLA, alertas y reporte de prueba. |
| Backups y recuperación | Operación de datos | Restauración probada y RPO/RTO aprobados. |
| Seguridad de producción | Responsable de seguridad | Secretos rotados y checklist firmado. |

# 7. Riesgos residuales

- Una sola persona aparece como autor en Git; existe riesgo de continuidad y revisión insuficiente.

- No hay pruebas unitarias, de integración o end-to-end automatizadas en el repositorio.

- No hay evidencia de carga, latencia, disponibilidad ni errores en producción.

- Las rutas admin y orders concentran una parte importante de la lógica y aumentan el costo de cambio.

- La coexistencia de varias opciones de despliegue puede generar divergencia de configuración.

# 8. Transición a operación

- Designar propietario de producto, responsable técnico y responsable operativo.

- Elegir la plataforma oficial de despliegue y congelar una configuración de referencia.

- Crear ambientes separados de desarrollo, pruebas y producción.

- Migrar secretos a un gestor seguro y eliminar credenciales de demostración.

- Configurar monitoreo, alertas, backups y runbooks.

- Realizar aceptación funcional y registrar incidencias conocidas.

- Aprobar una ventana de estabilización antes de declarar el proyecto cerrado de negocio.

# 9. Criterios de aceptación final

- Alcance funcional prioritario validado por usuarios designados.

- Cero defectos críticos abiertos y plan fechado para defectos menores.

- Integraciones productivas verificadas con credenciales definitivas.

- Pruebas críticas y controles de seguridad ejecutados en CI.

- Monitoreo, respaldo y recuperación documentados y probados.

- Manuales entregados y responsables de soporte capacitados.

- Acta aprobada por responsables de negocio, tecnología y operación.

# 10. Acta de cierre propuesta

Con base en las evidencias anteriores, se recomienda declarar cerrado el desarrollo inicial de GymVerse una vez completados los pendientes de aceptación, producción y operación. Hasta entonces, el estado correcto es “cierre técnico preparado / cierre formal pendiente”, evitando afirmar una aceptación que no consta en el repositorio.

# Base de evidencia y alcance

El contenido se elaboró a partir del estado local del repositorio GymVerse, su README, archivos de despliegue, código fuente, modelos, rutas, documentación existente, historial Git y las validaciones ejecutadas el 29 de julio de 2026. No se utilizaron métricas de producción ni se asumieron aprobaciones no registradas.

GYMVERSE  ·  DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Análisis de rendimiento del proyecto

Evaluación técnica basada en compilación, tamaño, seguridad y capacidad operativa

Propósito del documento: Evaluar el estado técnico medible del proyecto, separar evidencia de suposiciones y priorizar mejoras de rendimiento.

Versión 1.0  ·  29 de julio de 2026

Base de evidencia: repositorio local GymVerse y validaciones ejecutadas en la fecha del informe.

# Contenido

- Método y métricas verificadas

- Rendimiento de build y tamaño de frontends

- API, datos, seguridad y calidad

- Conclusiones, riesgos y plan de medición

# 1. Resumen

Conclusión ejecutiva: El proyecto muestra una base técnica saludable para un MVP: compila, tiene bundles comprimidos menores a 80 kB de JavaScript por frontend y no reporta vulnerabilidades conocidas de producción. Sin pruebas automatizadas, carga ni telemetría, no es posible afirmar un SLA ni rendimiento bajo concurrencia.

# 2. Método

- Ejecución local de npm run check.

- Registro de salida de Vite para módulos, tiempo y tamaños raw/gzip.

- Ejecución de npm run audit y npm audit --omit=dev --json.

- Conteo estático de archivos fuente, líneas físicas, modelos, páginas y manejadores de rutas.

- Revisión de service worker, carga dinámica, configuración de caché e índices explícitos.

# 3. Resultados de compilación

| Métrica | Cliente | Admin |
| --- | --- | --- |
| Módulos transformados | 1,581 | 1,591 |
| Tiempo reportado por Vite | 1.84 s | 1.00 s |
| HTML | 1.92 kB / 0.63 gzip | 0.83 kB / 0.42 gzip |
| CSS | 47.22 kB / 9.21 gzip | 44.08 kB / 8.58 gzip |
| JavaScript | 239.90 kB / 74.20 gzip | 288.97 kB / 79.16 gzip |
| Chunks JS principales | 1 | 1 |

La compresión es efectiva y el tamaño inicial es razonable para el alcance actual. El admin concentra más JavaScript y ambas interfaces producen un único chunk principal, lo que limita la carga bajo demanda por módulo.

# 4. Complejidad observable

| Área | Archivos fuente | Líneas físicas | Otros indicadores |
| --- | --- | --- | --- |
| API | 54 | 5,573 | 116 rutas; 21 modelos |
| Cliente | 20 | 6,259 | 11 páginas |
| Admin | 29 | 7,319 | 20 páginas |

Las cifras incluyen JavaScript, JSX y CSS fuera de node_modules y dist. Son indicadores de tamaño, no una medida directa de calidad. Dos archivos concentran lógica relevante: admin.js tiene aproximadamente 1,815 líneas y orders.js 822.

# 5. Seguridad y dependencias

| Control | Resultado |
| --- | --- |
| Auditoría interna | 28 verificaciones aprobadas, sin advertencias. |
| Vulnerabilidades de producción | 0 conocidas: 0 info, low, moderate, high o critical. |
| Dependencias | 138 de producción; 170 de desarrollo; 316 totales reportadas. |
| Controles API | Helmet, CORS, rate limit, JWT, roles, cifrado, sanitización, no-store y auditoría. |

# 6. Rendimiento de la API

La API incorpora transacciones o control de conflictos en operaciones críticas y mantiene índices únicos para tres relaciones clave. Sin embargo, no hay resultados de latencia, throughput, consumo de memoria, tasa de error ni desempeño de MongoDB bajo carga.

| Factor | Lectura actual | Implicación |
| --- | --- | --- |
| Healthcheck | Incluye base conectada, uptime y timestamp. | Útil para disponibilidad básica. |
| Caché | Todas las rutas /api usan no-store. | Protege datos privados, pero impide cachear catálogo público. |
| Índices explícitos | 3 índices únicos observados. | Debe auditarse cada consulta frecuente y sus índices. |
| Actualización cliente | Refresco periódico cada 15 s con varias solicitudes. | Puede elevar carga al crecer usuarios. |
| Serverless | Vercel con duración máxima de 30 s. | Requiere observar cold starts y conexiones a MongoDB. |

# 7. Calidad y confiabilidad

Brecha principal: No se encontraron archivos test/spec. El comando check valida seis archivos clave de API por sintaxis y compila los frontends; no ejecuta casos funcionales ni recorre automáticamente todos los módulos de negocio.

# 8. Evaluación por dimensión

| Dimensión | Estado | Fundamento |
| --- | --- | --- |
| Build | Sólido | Los tres workspaces pasan check; builds rápidos. |
| Peso frontend | Adecuado | JS gzip de 74.20 y 79.16 kB. |
| Seguridad estática | Sólido | Auditorías sin hallazgos conocidos. |
| Escalabilidad | Por validar | Sin carga, telemetría ni análisis de consultas. |
| Confiabilidad | En riesgo | Sin suite automatizada. |
| Mantenibilidad | Mixta | Monorepo claro, pero rutas grandes y lógica concentrada. |
| Observabilidad | Inicial | Healthcheck y logs; faltan métricas y alertas. |

# 9. Recomendaciones de rendimiento

- Definir presupuesto de rendimiento: LCP/INP/CLS, tamaño por ruta, p95 de API, tasa de error y consumo de recursos.

- Agregar lazy loading por vista en cliente y especialmente en administración.

- Reducir el refresco fijo de 15 segundos mediante invalidación dirigida, visibilidad de pestaña o eventos.

- Separar caché: no-store para respuestas privadas y TTL/ETag controlado para catálogo público.

- Auditar consultas con explain y añadir índices basados en filtros reales.

- Ejecutar pruebas de carga para catálogo, login, creación de pedido, webhook y panel.

- Agregar APM, métricas, trazas, alertas y paneles de error/latencia.

- Dividir rutas extensas por dominio para reducir riesgo de regresión.

# 10. Plan de medición

| Fase | Medición | Criterio sugerido |
| --- | --- | --- |
| Baseline | Lighthouse y bundles en CI | Registrar por commit y bloquear regresiones acordadas. |
| API local | p50/p95/p99 y errores | Escenarios con datos representativos. |
| Staging | Carga sostenida y picos | Sin pérdida de integridad ni degradación no aceptada. |
| Producción | RUM, APM, uptime y errores | SLO aprobado por negocio y operación. |

# Base de evidencia y alcance

El contenido se elaboró a partir del estado local del repositorio GymVerse, su README, archivos de despliegue, código fuente, modelos, rutas, documentación existente, historial Git y las validaciones ejecutadas el 29 de julio de 2026. No se utilizaron métricas de producción ni se asumieron aprobaciones no registradas. Los tiempos de Vite son tiempos de compilación, no tiempos de respuesta al usuario.

GYMVERSE  ·  DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Análisis de rendimiento del equipo de proyecto

Lectura responsable del historial Git y de las prácticas de entrega observables

Propósito del documento: Analizar la ejecución del equipo sin inventar horas, roles ni contribuciones que no estén respaldadas por el repositorio.

Versión 1.0  ·  29 de julio de 2026

Base de evidencia: repositorio local GymVerse y validaciones ejecutadas en la fecha del informe.

# Contenido

- Método y limitaciones

- Métricas del historial

- Fortalezas y riesgos de ejecución

- Recomendaciones para madurez del equipo

# 1. Alcance del análisis

Limitación crítica: Git registra un único autor en los 10 commits disponibles. Por ello, este documento evalúa prácticas de entrega observables y riesgo organizacional; no compara personas ni atribuye productividad a integrantes no registrados.

# 2. Métricas observadas

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Periodo del historial | 16 al 26 de julio de 2026 |
| Commits | 10 |
| Autores Git | 1 |
| Días con actividad | 4 |
| Líneas añadidas / eliminadas | 28,407 / 460 |
| Commit inicial | 25,548 líneas añadidas en 128 archivos |
| Cambios posteriores destacados | PWA, seguridad/despliegue, responsive, animaciones y recompensas |

El commit inicial representa aproximadamente 90% de las líneas añadidas. Esta concentración reduce la utilidad de métricas de velocidad y dificulta distinguir diseño, implementación, revisión y corrección.

# 3. Fortalezas observables

- Cobertura funcional amplia en un periodo corto: cliente, administración, gimnasio, integraciones y documentación.

- Evolución posterior al arranque: se registran mejoras específicas de flujo, seguridad, despliegue, responsive y experiencia móvil.

- Existe CI con instalación limpia, build, auditoría interna y revisión de dependencias.

- Los mensajes de commit posteriores al arranque comunican una intención funcional reconocible.

- La entrega conserva un monorepo coherente y comandos comunes para desarrollo y validación.

# 4. Riesgos y áreas de mejora

| Riesgo | Evidencia | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Bus factor 1 | Un solo autor Git. | Continuidad, soporte y conocimiento concentrados. |
| Revisión no observable | No hay evidencia local de PRs o revisores. | Defectos y decisiones sin segunda mirada. |
| Granularidad baja | Commit inicial de 25,548 líneas. | Revisión, rollback y trazabilidad difíciles. |
| QA manual | 0 archivos de pruebas automatizadas. | Regresiones y liberaciones más costosas. |
| Trabajo no trazado | No hay issues o estimaciones en la evidencia local. | No puede medirse predictibilidad ni alcance. |
| Especialización concentrada | Una persona cubre front, back, seguridad y despliegue. | Sobrecarga y dependencia técnica. |

# 5. Interpretación responsable

- No es válido convertir líneas o commits en horas trabajadas, eficiencia personal o calidad.

- La amplitud de entrega sugiere alta capacidad de ejecución, pero no prueba sostenibilidad.

- Los cuatro días activos reflejan actividad registrada, no necesariamente el tiempo real dedicado.

- Las modificaciones locales sin commit y el trabajo fuera de Git no forman parte de las métricas.

- La ausencia de evidencia de equipo no implica ausencia de colaboración; solo impide medirla.

# 6. Recomendaciones

- Asignar al menos un segundo mantenedor y documentar responsabilidades por dominio.

- Trabajar con ramas y pull requests pequeños, con revisión obligatoria para lógica crítica.

- Vincular cada cambio a una historia, incidencia o decisión con criterios de aceptación.

- Separar commits por intención y evitar entregas iniciales monolíticas cuando el contexto lo permita.

- Incorporar QA desde el inicio: pruebas de negocio, seguridad, accesibilidad y rendimiento.

- Celebrar revisión técnica periódica y transferencia de conocimiento.

- Medir flujo con tiempo de ciclo, defectos escapados, tasa de rollback y estabilidad, no con líneas de código.

# 7. Cuadro de seguimiento sugerido

| Indicador | Definición | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de ciclo | Desde inicio de trabajo hasta despliegue. | Semanal |
| PR revisados | Porcentaje con aprobación independiente. | Semanal |
| Cambios fallidos | Despliegues con rollback o corrección urgente. | Mensual |
| Defectos escapados | Incidencias detectadas después de liberar. | Mensual |
| Cobertura crítica | Casos clave automatizados, no solo porcentaje de líneas. | Por versión |
| Bus factor | Dominios con al menos dos personas capaces de mantenerlos. | Trimestral |

# Base de evidencia y alcance

El contenido se elaboró a partir del estado local del repositorio GymVerse, su README, archivos de despliegue, código fuente, modelos, rutas, documentación existente, historial Git y las validaciones ejecutadas el 29 de julio de 2026. No se utilizaron métricas de producción ni se asumieron aprobaciones no registradas.

GYMVERSE  ·  DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Lecciones aprendidas

Aprendizajes técnicos, de producto, operación y gestión

Propósito del documento: Convertir la experiencia observable del proyecto en prácticas reutilizables para siguientes versiones.

Versión 1.0  ·  29 de julio de 2026

Base de evidencia: repositorio local GymVerse y validaciones ejecutadas en la fecha del informe.

# Contenido

- Qué funcionó

- Qué debe cambiar

- Lecciones por dimensión

- Acciones para el siguiente ciclo

# 1. Síntesis

GymVerse demuestra que una arquitectura simple de monorepo puede cubrir un producto de alcance amplio, pero también que la velocidad inicial debe acompañarse de pruebas, observabilidad, revisión y operación para transformarse en una entrega sostenible.

# 2. Lo que funcionó

- Separar cliente, administración y API permitió adaptar experiencia y permisos por audiencia.

- Centralizar reglas de totales, stock, cupones, puntos y estados en servidor reduce manipulación del cliente.

- Modelar el stock local por gimnasio habilitó el diferenciador de retiro.

- Incluir seguridad y preparación de despliegue como cambios explícitos mejoró la base del MVP.

- El monorepo y los workspaces simplifican instalación, build y CI.

- La documentación previa de modelos, validaciones y despliegue facilitó la consolidación final.

# 3. Lo que debe mejorar

- La validación por sintaxis y build no sustituye pruebas de negocio.

- Las integraciones externas deben probarse en staging con webhooks y credenciales controladas.

- Un único autor y commits grandes reducen transferencia, revisión y trazabilidad.

- Las rutas muy extensas elevan el riesgo de cambios cruzados.

- Varias rutas de despliegue sin una opción oficial pueden divergir.

- Sin métricas productivas no puede evaluarse experiencia real ni capacidad.

# 4. Lecciones técnicas

| Lección | Evidencia en GymVerse | Aplicación futura |
| --- | --- | --- |
| La integridad es end-to-end | Pedido afecta stock, pago, cupón, puntos y avisos. | Probar el flujo completo y sus rollbacks. |
| Idempotencia es esencial | Webhooks y concesión de puntos pueden repetirse. | Diseñar claves, estados y pruebas de repetición. |
| Privacidad influye en arquitectura | Direcciones cifradas y logs redactados. | Definir clasificación de datos desde el diseño. |
| La caché necesita contexto | no-store protege todo /api. | Separar datos privados de catálogo público. |
| Mantenibilidad limita velocidad | admin.js y orders.js concentran lógica. | Extraer servicios y dominios antes de crecer. |

# 5. Lecciones de producto

- El retiro en gimnasio no es solo una opción de envío: necesita afiliación, stock local, permisos, código y reabastecimiento.

- Recompensas y cupones requieren reglas de vigencia, límite, stock y reversión tan rigurosas como una compra.

- El contenido y soporte complementan la transacción, pero deben medirse para saber si mejoran retención.

- Los roles staff y gym deben diseñarse con tareas concretas, no solo con pantallas ocultas.

# 6. Lecciones de calidad

- Cada regla documentada debe corresponder a una prueba ejecutable.

- Las pruebas críticas deben cubrir éxito, rechazo, repetición, concurrencia y compensación.

- La compilación rápida ayuda al flujo, pero el indicador de calidad debe incluir defectos y estabilidad.

- La accesibilidad, rendimiento y seguridad necesitan criterios de aceptación propios.

# 7. Lecciones de gestión

- La documentación de cierre debe distinguir “implementado” de “aceptado en producción”.

- El historial debe permitir revisar decisiones; los commits pequeños y PRs elevan la calidad del conocimiento.

- La continuidad exige al menos dos personas por dominio crítico.

- Las métricas del equipo deben medir flujo y resultados, no volumen de código.

# 8. Acciones para el siguiente ciclo

| Prioridad | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Alta | Automatizar pedidos, stock, pagos, pickup, recompensas y permisos. | Menos regresiones críticas. |
| Alta | Definir staging y pruebas de integraciones. | Riesgo productivo controlado. |
| Alta | Designar segundo mantenedor y revisión por PR. | Menor dependencia individual. |
| Media | Dividir rutas por dominio y añadir servicios. | Cambios más seguros. |
| Media | Instrumentar métricas y pruebas de carga. | SLA basado en evidencia. |
| Media | Elegir despliegue oficial y runbooks. | Operación repetible. |
| Baja | Optimizar lazy loading y estrategia de caché. | Mejor carga inicial y escalabilidad. |

# Base de evidencia y alcance

El contenido se elaboró a partir del estado local del repositorio GymVerse, su README, archivos de despliegue, código fuente, modelos, rutas, documentación existente, historial Git y las validaciones ejecutadas el 29 de julio de 2026. No se utilizaron métricas de producción ni se asumieron aprobaciones no registradas.

GYMVERSE  ·  DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Observaciones y recomendaciones

Hallazgos priorizados para estabilización y evolución

Propósito del documento: Concentrar las observaciones más importantes del estado actual y convertirlas en un plan accionable.

Versión 1.0  ·  29 de julio de 2026

Base de evidencia: repositorio local GymVerse y validaciones ejecutadas en la fecha del informe.

# Contenido

- Observaciones principales

- Recomendaciones P0, P1 y P2

- Hoja de ruta y criterios de terminación

# 1. Observaciones principales

| ID | Observación | Consecuencia |
| --- | --- | --- |
| O-01 | No hay pruebas automatizadas. | Riesgo alto de regresión en reglas críticas. |
| O-02 | No hay carga ni telemetría de producción. | No puede afirmarse capacidad ni SLA. |
| O-03 | Un solo autor aparece en Git. | Continuidad y revisión concentradas. |
| O-04 | admin.js y orders.js son archivos extensos. | Mayor acoplamiento y costo de cambio. |
| O-05 | Todas las respuestas /api usan no-store. | El catálogo público no aprovecha caché. |
| O-06 | Los frontends generan un solo chunk JS principal. | Carga inicial de módulos no usados. |
| O-07 | Hay configuraciones para Vercel, Netlify y Render. | Riesgo de divergencia operativa. |
| O-08 | Solo se observan tres índices explícitos en modelos. | Consultas crecientes pueden degradarse. |
| O-09 | Render y CI declaran Node 20; el motor raíz exige >=20.19.0. | Conviene alinear y fijar versiones. |
| O-10 | README incluye cuentas de demostración. | Deben quedar restringidas a desarrollo y rotarse. |

# 2. Recomendaciones P0 — antes de producción

| Acción | Criterio de terminación |
| --- | --- |
| Automatizar flujos críticos | Casos de pedido, stock, cupón, webhook, pickup, cancelación, devolución, recompensa y permisos en CI. |
| Validar integraciones en staging | Mercado Pago, Google, Resend y Cloudinary aprobados con URLs públicas controladas. |
| Asegurar secretos y cuentas | Secretos rotados, gestor seguro, cuentas demo ausentes o deshabilitadas en producción. |
| Backups y recuperación | Restauración probada, RPO/RTO definidos y responsable asignado. |
| Observabilidad mínima | Logs centralizados, métricas de error/latencia, uptime y alertas. |
| Aceptación formal | Casos UAT firmados y cero defectos críticos abiertos. |

# 3. Recomendaciones P1 — estabilización

- Dividir admin.js por dominios: usuarios, inventario, gimnasios, promociones, contenido, reportes y soporte.

- Separar la lógica de orders.js en servicios de pricing, stock, pago, transición, pickup y devoluciones.

- Auditar consultas reales de MongoDB con explain y crear índices compuestos según filtros y ordenamientos.

- Implementar idempotencia explícita y pruebas de concurrencia para webhook, cancelación, puntos y canje.

- Definir caché controlada para categorías, productos públicos, promociones y contenido; mantener no-store en datos privados.

- Usar lazy loading por vistas, sobre todo en el panel administrativo.

- Alinear Node en engines, CI y despliegue con una versión mínima concreta.

- Elegir una plataforma oficial por servicio y retirar o marcar configuraciones alternativas.

# 4. Recomendaciones P2 — evolución

- Adoptar contratos OpenAPI y validación de request/response.

- Agregar accesibilidad automatizada y pruebas en dispositivos reales.

- Incorporar analítica de producto con consentimiento y minimización de datos.

- Definir retención y eliminación de auditoría, tickets, notificaciones y datos personales.

- Automatizar migraciones o scripts de cambio de datos con rollback.

- Crear paneles de negocio: conversión, pickup, recompra, cupones, puntos, soporte y stock.

- Realizar revisión de amenazas y prueba de penetración antes de una apertura amplia.

# 5. Hoja de ruta sugerida

| Horizonte | Objetivo | Entregables |
| --- | --- | --- |
| 0–2 semanas | Cerrar riesgos críticos | Pruebas base, secretos, staging, backup y aceptación. |
| 3–6 semanas | Estabilizar arquitectura | Servicios por dominio, índices, caché, lazy loading y APM. |
| 7–12 semanas | Operar con métricas | Carga, SLO, analítica, runbooks y transferencia. |
| Posterior | Escalar producto | Experimentos de negocio y optimización basada en uso real. |

# 6. Criterios de decisión

- No liberar una función crítica sin prueba repetible y responsable operativo.

- No optimizar por intuición cuando pueda medirse en staging o producción.

- No incrementar permisos, datos o integraciones sin revisar seguridad y privacidad.

- No declarar una meta cumplida sin evidencia: build, prueba, métrica, acta o monitoreo.

- Priorizar integridad de pedidos y stock sobre mejoras visuales no críticas.

# 7. Conclusión

GymVerse tiene una base funcional considerable y una entrega técnica coherente para un MVP. El siguiente salto de madurez no consiste en agregar más módulos, sino en hacer verificable, observable, mantenible y compartida la operación existente.

# Base de evidencia y alcance

El contenido se elaboró a partir del estado local del repositorio GymVerse, su README, archivos de despliegue, código fuente, modelos, rutas, documentación existente, historial Git y las validaciones ejecutadas el 29 de julio de 2026. No se utilizaron métricas de producción ni se asumieron aprobaciones no registradas.