GYMVERSE  ·  DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Análisis de rendimiento del equipo de proyecto

Lectura responsable del historial Git y de las prácticas de entrega observables

Propósito del documento: Analizar la ejecución del equipo sin inventar horas, roles ni contribuciones que no estén respaldadas por el repositorio.

Versión 1.0  ·  29 de julio de 2026

Base de evidencia: repositorio local GymVerse y validaciones ejecutadas en la fecha del informe.

# Contenido

- Método y limitaciones

- Métricas del historial

- Fortalezas y riesgos de ejecución

- Recomendaciones para madurez del equipo

# 1. Alcance del análisis

Limitación crítica: Git registra un único autor en los 10 commits disponibles. Por ello, este documento evalúa prácticas de entrega observables y riesgo organizacional; no compara personas ni atribuye productividad a integrantes no registrados.

# 2. Métricas observadas

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Periodo del historial | 16 al 26 de julio de 2026 |
| Commits | 10 |
| Autores Git | 1 |
| Días con actividad | 4 |
| Líneas añadidas / eliminadas | 28,407 / 460 |
| Commit inicial | 25,548 líneas añadidas en 128 archivos |
| Cambios posteriores destacados | PWA, seguridad/despliegue, responsive, animaciones y recompensas |

El commit inicial representa aproximadamente 90% de las líneas añadidas. Esta concentración reduce la utilidad de métricas de velocidad y dificulta distinguir diseño, implementación, revisión y corrección.

# 3. Fortalezas observables

- Cobertura funcional amplia en un periodo corto: cliente, administración, gimnasio, integraciones y documentación.

- Evolución posterior al arranque: se registran mejoras específicas de flujo, seguridad, despliegue, responsive y experiencia móvil.

- Existe CI con instalación limpia, build, auditoría interna y revisión de dependencias.

- Los mensajes de commit posteriores al arranque comunican una intención funcional reconocible.

- La entrega conserva un monorepo coherente y comandos comunes para desarrollo y validación.

# 4. Riesgos y áreas de mejora

| Riesgo | Evidencia | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Bus factor 1 | Un solo autor Git. | Continuidad, soporte y conocimiento concentrados. |
| Revisión no observable | No hay evidencia local de PRs o revisores. | Defectos y decisiones sin segunda mirada. |
| Granularidad baja | Commit inicial de 25,548 líneas. | Revisión, rollback y trazabilidad difíciles. |
| QA manual | 0 archivos de pruebas automatizadas. | Regresiones y liberaciones más costosas. |
| Trabajo no trazado | No hay issues o estimaciones en la evidencia local. | No puede medirse predictibilidad ni alcance. |
| Especialización concentrada | Una persona cubre front, back, seguridad y despliegue. | Sobrecarga y dependencia técnica. |

# 5. Interpretación responsable

- No es válido convertir líneas o commits en horas trabajadas, eficiencia personal o calidad.

- La amplitud de entrega sugiere alta capacidad de ejecución, pero no prueba sostenibilidad.

- Los cuatro días activos reflejan actividad registrada, no necesariamente el tiempo real dedicado.

- Las modificaciones locales sin commit y el trabajo fuera de Git no forman parte de las métricas.

- La ausencia de evidencia de equipo no implica ausencia de colaboración; solo impide medirla.

# 6. Recomendaciones

- Asignar al menos un segundo mantenedor y documentar responsabilidades por dominio.

- Trabajar con ramas y pull requests pequeños, con revisión obligatoria para lógica crítica.

- Vincular cada cambio a una historia, incidencia o decisión con criterios de aceptación.

- Separar commits por intención y evitar entregas iniciales monolíticas cuando el contexto lo permita.

- Incorporar QA desde el inicio: pruebas de negocio, seguridad, accesibilidad y rendimiento.

- Celebrar revisión técnica periódica y transferencia de conocimiento.

- Medir flujo con tiempo de ciclo, defectos escapados, tasa de rollback y estabilidad, no con líneas de código.

# 7. Cuadro de seguimiento sugerido

| Indicador | Definición | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de ciclo | Desde inicio de trabajo hasta despliegue. | Semanal |
| PR revisados | Porcentaje con aprobación independiente. | Semanal |
| Cambios fallidos | Despliegues con rollback o corrección urgente. | Mensual |
| Defectos escapados | Incidencias detectadas después de liberar. | Mensual |
| Cobertura crítica | Casos clave automatizados, no solo porcentaje de líneas. | Por versión |
| Bus factor | Dominios con al menos dos personas capaces de mantenerlos. | Trimestral |

# Base de evidencia y alcance

El contenido se elaboró a partir del estado local del repositorio GymVerse, su README, archivos de despliegue, código fuente, modelos, rutas, documentación existente, historial Git y las validaciones ejecutadas el 29 de julio de 2026. No se utilizaron métricas de producción ni se asumieron aprobaciones no registradas.