GYMVERSE  ·  DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Lecciones aprendidas

Aprendizajes técnicos, de producto, operación y gestión

Propósito del documento: Convertir la experiencia observable del proyecto en prácticas reutilizables para siguientes versiones.

Versión 1.0  ·  29 de julio de 2026

Base de evidencia: repositorio local GymVerse y validaciones ejecutadas en la fecha del informe.

# Contenido

- Qué funcionó

- Qué debe cambiar

- Lecciones por dimensión

- Acciones para el siguiente ciclo

# 1. Síntesis

GymVerse demuestra que una arquitectura simple de monorepo puede cubrir un producto de alcance amplio, pero también que la velocidad inicial debe acompañarse de pruebas, observabilidad, revisión y operación para transformarse en una entrega sostenible.

# 2. Lo que funcionó

- Separar cliente, administración y API permitió adaptar experiencia y permisos por audiencia.

- Centralizar reglas de totales, stock, cupones, puntos y estados en servidor reduce manipulación del cliente.

- Modelar el stock local por gimnasio habilitó el diferenciador de retiro.

- Incluir seguridad y preparación de despliegue como cambios explícitos mejoró la base del MVP.

- El monorepo y los workspaces simplifican instalación, build y CI.

- La documentación previa de modelos, validaciones y despliegue facilitó la consolidación final.

# 3. Lo que debe mejorar

- La validación por sintaxis y build no sustituye pruebas de negocio.

- Las integraciones externas deben probarse en staging con webhooks y credenciales controladas.

- Un único autor y commits grandes reducen transferencia, revisión y trazabilidad.

- Las rutas muy extensas elevan el riesgo de cambios cruzados.

- Varias rutas de despliegue sin una opción oficial pueden divergir.

- Sin métricas productivas no puede evaluarse experiencia real ni capacidad.

# 4. Lecciones técnicas

| Lección | Evidencia en GymVerse | Aplicación futura |
| --- | --- | --- |
| La integridad es end-to-end | Pedido afecta stock, pago, cupón, puntos y avisos. | Probar el flujo completo y sus rollbacks. |
| Idempotencia es esencial | Webhooks y concesión de puntos pueden repetirse. | Diseñar claves, estados y pruebas de repetición. |
| Privacidad influye en arquitectura | Direcciones cifradas y logs redactados. | Definir clasificación de datos desde el diseño. |
| La caché necesita contexto | no-store protege todo /api. | Separar datos privados de catálogo público. |
| Mantenibilidad limita velocidad | admin.js y orders.js concentran lógica. | Extraer servicios y dominios antes de crecer. |

# 5. Lecciones de producto

- El retiro en gimnasio no es solo una opción de envío: necesita afiliación, stock local, permisos, código y reabastecimiento.

- Recompensas y cupones requieren reglas de vigencia, límite, stock y reversión tan rigurosas como una compra.

- El contenido y soporte complementan la transacción, pero deben medirse para saber si mejoran retención.

- Los roles staff y gym deben diseñarse con tareas concretas, no solo con pantallas ocultas.

# 6. Lecciones de calidad

- Cada regla documentada debe corresponder a una prueba ejecutable.

- Las pruebas críticas deben cubrir éxito, rechazo, repetición, concurrencia y compensación.

- La compilación rápida ayuda al flujo, pero el indicador de calidad debe incluir defectos y estabilidad.

- La accesibilidad, rendimiento y seguridad necesitan criterios de aceptación propios.

# 7. Lecciones de gestión

- La documentación de cierre debe distinguir “implementado” de “aceptado en producción”.

- El historial debe permitir revisar decisiones; los commits pequeños y PRs elevan la calidad del conocimiento.

- La continuidad exige al menos dos personas por dominio crítico.

- Las métricas del equipo deben medir flujo y resultados, no volumen de código.

# 8. Acciones para el siguiente ciclo

| Prioridad | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Alta | Automatizar pedidos, stock, pagos, pickup, recompensas y permisos. | Menos regresiones críticas. |
| Alta | Definir staging y pruebas de integraciones. | Riesgo productivo controlado. |
| Alta | Designar segundo mantenedor y revisión por PR. | Menor dependencia individual. |
| Media | Dividir rutas por dominio y añadir servicios. | Cambios más seguros. |
| Media | Instrumentar métricas y pruebas de carga. | SLA basado en evidencia. |
| Media | Elegir despliegue oficial y runbooks. | Operación repetible. |
| Baja | Optimizar lazy loading y estrategia de caché. | Mejor carga inicial y escalabilidad. |

# Base de evidencia y alcance

El contenido se elaboró a partir del estado local del repositorio GymVerse, su README, archivos de despliegue, código fuente, modelos, rutas, documentación existente, historial Git y las validaciones ejecutadas el 29 de julio de 2026. No se utilizaron métricas de producción ni se asumieron aprobaciones no registradas.