GYMVERSE  ·  DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Observaciones y recomendaciones

Hallazgos priorizados para estabilización y evolución

Propósito del documento: Concentrar las observaciones más importantes del estado actual y convertirlas en un plan accionable.

Versión 1.0  ·  29 de julio de 2026

Base de evidencia: repositorio local GymVerse y validaciones ejecutadas en la fecha del informe.

# Contenido

- Observaciones principales

- Recomendaciones P0, P1 y P2

- Hoja de ruta y criterios de terminación

# 1. Observaciones principales

| ID | Observación | Consecuencia |
| --- | --- | --- |
| O-01 | No hay pruebas automatizadas. | Riesgo alto de regresión en reglas críticas. |
| O-02 | No hay carga ni telemetría de producción. | No puede afirmarse capacidad ni SLA. |
| O-03 | Un solo autor aparece en Git. | Continuidad y revisión concentradas. |
| O-04 | admin.js y orders.js son archivos extensos. | Mayor acoplamiento y costo de cambio. |
| O-05 | Todas las respuestas /api usan no-store. | El catálogo público no aprovecha caché. |
| O-06 | Los frontends generan un solo chunk JS principal. | Carga inicial de módulos no usados. |
| O-07 | Hay configuraciones para Vercel, Netlify y Render. | Riesgo de divergencia operativa. |
| O-08 | Solo se observan tres índices explícitos en modelos. | Consultas crecientes pueden degradarse. |
| O-09 | Render y CI declaran Node 20; el motor raíz exige >=20.19.0. | Conviene alinear y fijar versiones. |
| O-10 | README incluye cuentas de demostración. | Deben quedar restringidas a desarrollo y rotarse. |

# 2. Recomendaciones P0 — antes de producción

| Acción | Criterio de terminación |
| --- | --- |
| Automatizar flujos críticos | Casos de pedido, stock, cupón, webhook, pickup, cancelación, devolución, recompensa y permisos en CI. |
| Validar integraciones en staging | Mercado Pago, Google, Resend y Cloudinary aprobados con URLs públicas controladas. |
| Asegurar secretos y cuentas | Secretos rotados, gestor seguro, cuentas demo ausentes o deshabilitadas en producción. |
| Backups y recuperación | Restauración probada, RPO/RTO definidos y responsable asignado. |
| Observabilidad mínima | Logs centralizados, métricas de error/latencia, uptime y alertas. |
| Aceptación formal | Casos UAT firmados y cero defectos críticos abiertos. |

# 3. Recomendaciones P1 — estabilización

- Dividir admin.js por dominios: usuarios, inventario, gimnasios, promociones, contenido, reportes y soporte.

- Separar la lógica de orders.js en servicios de pricing, stock, pago, transición, pickup y devoluciones.

- Auditar consultas reales de MongoDB con explain y crear índices compuestos según filtros y ordenamientos.

- Implementar idempotencia explícita y pruebas de concurrencia para webhook, cancelación, puntos y canje.

- Definir caché controlada para categorías, productos públicos, promociones y contenido; mantener no-store en datos privados.

- Usar lazy loading por vistas, sobre todo en el panel administrativo.

- Alinear Node en engines, CI y despliegue con una versión mínima concreta.

- Elegir una plataforma oficial por servicio y retirar o marcar configuraciones alternativas.

# 4. Recomendaciones P2 — evolución

- Adoptar contratos OpenAPI y validación de request/response.

- Agregar accesibilidad automatizada y pruebas en dispositivos reales.

- Incorporar analítica de producto con consentimiento y minimización de datos.

- Definir retención y eliminación de auditoría, tickets, notificaciones y datos personales.

- Automatizar migraciones o scripts de cambio de datos con rollback.

- Crear paneles de negocio: conversión, pickup, recompra, cupones, puntos, soporte y stock.

- Realizar revisión de amenazas y prueba de penetración antes de una apertura amplia.

# 5. Hoja de ruta sugerida

| Horizonte | Objetivo | Entregables |
| --- | --- | --- |
| 0–2 semanas | Cerrar riesgos críticos | Pruebas base, secretos, staging, backup y aceptación. |
| 3–6 semanas | Estabilizar arquitectura | Servicios por dominio, índices, caché, lazy loading y APM. |
| 7–12 semanas | Operar con métricas | Carga, SLO, analítica, runbooks y transferencia. |
| Posterior | Escalar producto | Experimentos de negocio y optimización basada en uso real. |

# 6. Criterios de decisión

- No liberar una función crítica sin prueba repetible y responsable operativo.

- No optimizar por intuición cuando pueda medirse en staging o producción.

- No incrementar permisos, datos o integraciones sin revisar seguridad y privacidad.

- No declarar una meta cumplida sin evidencia: build, prueba, métrica, acta o monitoreo.

- Priorizar integridad de pedidos y stock sobre mejoras visuales no críticas.

# 7. Conclusión

GymVerse tiene una base funcional considerable y una entrega técnica coherente para un MVP. El siguiente salto de madurez no consiste en agregar más módulos, sino en hacer verificable, observable, mantenible y compartida la operación existente.

# Base de evidencia y alcance

El contenido se elaboró a partir del estado local del repositorio GymVerse, su README, archivos de despliegue, código fuente, modelos, rutas, documentación existente, historial Git y las validaciones ejecutadas el 29 de julio de 2026. No se utilizaron métricas de producción ni se asumieron aprobaciones no registradas.